## Slide 1
Software Tool Time

## Slide 2: JIRA로 프로젝트 효율적으로 관리하기 1
강사
  아주대학교 소프트웨어학과 이유준
목표
  소프트웨어 개발 방법론
  JIRA란?
  JIRA의 기본 사용방법
사전 준비
  Atlassin 계정
  네트워크 접속이 가능한 디바이스

## Slide 3: 소프트웨어 개발 방법론?
워터폴 방법론
  기존의 보편적인 설계 방법
  설계 – 디자인 – 개발 – 테스트 – 배포 의 과정이 순차적으로 진행
  요구사항에 대한 빠른 반응이 불가능해 유연성이 떨어짐
애자일 방법론
  일정한 주기(스프린트)를 가지고 제품을 개발해나가는 방법
  요구사항을 빠르게 반영 가능
  2001년 애자일 선언문이 애자일의 시작

## Slide 4: 프로젝트 관리 도구?
프로젝트 진행상황을 관리할 수 있는 방법은 없을까?
  목표 설정, 작업 할당 등..
이슈 추적을 쉽게 할 방법은 없을까?
  이슈 상태 추적, 우선순위 할당, 책임자 배정 등..
협업을 쉽게 할 수 있는 도구는 없을까?
  회의록 정리, 보고서 작성 등..
다양한 도구들을 하나로 통합할 수는 없을까?
  Github, Notion 등..

## Slide 5: JIRA?
Atlassian이 개발한 이슈 추적 및 프로젝트 관리 프로그램
  이슈 추적, 프로젝트 현황, 워크플로우, 다양한 협업기능 등 제공
  Java로 작성
  190개국 180,000명 이상이 사용하는 소프트웨어
  Jira라는 이름은 개발 당시 bugzilla를 gojira라고 부르던 것에서 유래

## Slide 6: 이슈(업무유형)?
완료해야 하는 개별 작업 및 버그를 추적하기 위해 사용
  큰 기능, 사용자 요구 사항 및 소프트웨어 버그와 같은 개별 업무 항목
JIRA에서는 업무 유형을 다음과 같이 정의
  에픽 : 큰 규모의 업무
  작업 : 해야 할 작업, 다른 업무 유형으로 정확한 표현이 어려운 경우 사용
  스토리 : 사용자 관점에서 표현한 요구 사항
  버그 : 해결해야할 문제
  하위 작업 : 표준 업무 항목을 완료하는 데 필요한 작업을 세분화하여 표현

## Slide 7: 이슈(업무유형)?

## Slide 8: JIRA의 기본 사용법
JIRA 홈페이지 접속
  JIRA Cloud 사용가능
  Atlassian 계정 필요
  무료 요금제 사용 가능 (일부 기능 제한)
  https://www.atlassian.com/ko/software/jira

## Slide 9: JIRA의 기본 사용법 – 스페이스 생성
JIRA 메인 페이지 – 만들기 선택
OR, 좌측 메뉴에서 스페이스 추가 선택

## Slide 10: JIRA의 기본 사용법 – 이슈 생성
JIRA 메인 페이지 – 만들기 선택
OR, 스페이스 내부에서 직접 생성

## Slide 12: JIRA의 기본 사용법 – 업무유형 추가
스페이스 메뉴 – 스페이스 설정 – 업무유형 – 업무유형 추가

## Slide 13
Software Tool Time (소프트웨어 툴 타임)
(CC-BY-NC 4.0) Ajou University
Visit “Software Tool Time” channel in YouTube : https://www.youtube.com/c/SoftwareToolTime
All product names, trademarks, and/or company names are used solely for identification and belong to their respective owners.
“Software Tool Time” video is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/license/by/4.0/)
Twin Musicom’s African Drums (Sting) is licensed to the to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 License (Artist: http://www.twinmusicom.org/)